项目分析报告

（前期 · 第 0 周阶段）

基于 ReAct AI Agent 的校园课程学习助手平台

CourseMate · 软件工程课程设计

| 文档版本 | V1.0 |
| --- | --- |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |
| 项目组 | 4 人协作小组 |
| 文档性质 | 阶段性分析报告（前期） |
| 适用范围 | 项目组全体成员 · 指导教师审阅 |

# 1  文档说明

## 1.1  编写目的

本文档是项目启动阶段的分析报告，用于在正式编码前把「要做什么、为谁做、能不能做、怎么做、谁来做」说清楚。它总结前期的调研与准备工作，明确需求轮廓、技术路线与实施计划，作为后续《需求规格说明书》《系统设计说明书》以及编码、测试工作的依据。

## 1.2  适用范围

适用于项目组全体成员与指导教师。文档覆盖项目背景、用户与场景、需求概要、可行性、技术选型、难点应对、团队分工、进度计划与风险评估。详细的接口定义、数据库设计与测试用例不在本文档范围内，将在后续文档中展开。

## 1.3  术语与缩写

表 1-1  术语表

| 术语 | 说明 |
| --- | --- |
| ReAct | Reasoning + Acting，一种「思考—行动—观察」循环的大模型智能体范式 |
| Agent | 智能体。能自主判断任务、调用外部工具、根据结果继续推进的程序 |
| 幻觉 | 大模型编造出不符合事实或与课件内容不一致的知识点 |
| 知识库检索 | 在用户上传的课件文本中查找相关段落，作为回答依据 |
| JWT | JSON Web Token，登录后用于接口鉴权的令牌 |
| Markdown | 一种轻量标记语言，便于渲染标题、列表与公式 |

# 2  项目概述

## 2.1  项目背景

越来越多学生借助大模型复习，但实际体验存在三个明显缺陷：其一，模型依赖预训练记忆作答，容易编造课堂没有讲过的结论，答案与老师课件不一致；其二，面对「下周考高数」这类复杂需求，模型只会给出一段泛泛而谈的话，不会自己拆解成多步任务；其三，模型读不了学生的 PDF 讲义，也无法记录个人的错题与薄弱知识点。

本项目的思路是：把 ReAct 智能体引入课程复习场景，让学生上传自己的课件，智能体必须先检索课件原文再作答，并在「思考—调用工具—观察结果」的循环中自主完成检索知识点、生成复习提纲、出配套习题、归档笔记等多步任务，从源头降低知识幻觉。

## 2.2  项目目标

• 构建可解释的 ReAct 智能体，支持多步任务拆解与工具调用，并输出完整思考轨迹。

• 支持 PDF / Word 课件上传、文本提取与课件内知识点检索。

• 提供智能对话：生成复习提纲、配套习题与个性化备考计划。

• 建立个人学习档案：历史对话、AI 笔记、错题记录可随时回看。

• 完成 Web 交互界面：登录、课件管理、AI 对话、学习档案。

• 走完软件工程完整流程，产出需求、设计、编码、测试全套文档。

## 2.3  项目范围与边界

明确「不做什么」同样重要。基础版本聚焦「基于课件原文的课程复习」，以下能力明确列为后续扩展，不在本期实现，避免范围蔓延。

表 2-1  项目范围边界

| 本期实现 | 本期不实现（后续扩展） |
| --- | --- |
| PDF / Word 课件中的文字提取与检索 | 图片、扫描件、手写公式的识别（OCR） |
| 单个智能体 + 4 个工具的 ReAct 循环 | 多智能体（Multi-Agent）分工协作 |
| 复习提纲、练习题与备考计划生成 | 代码习题自动批改 |
| 基于关键词的课件检索 | 向量语义检索、跨课程知识关联 |

# 3  用户与使用场景

## 3.1  目标用户

目标用户为在校大学生，覆盖理工与文史各类课程。共同特征是：手上有老师下发的 PDF / Word 课件，有明确的考试或作业节点，需要在有限时间内整理出可背诵、可练习的复习材料。他们对工具的核心诉求不是「更聪明」，而是「更可信、更省事」。

## 3.2  典型使用场景

表 3-1  典型使用场景

| 场景 | 用户操作 | 系统响应 |
| --- | --- | --- |
| 考试周冲刺 | 上传整门课课件，输入「下周考高数，帮我复习」 | 检索课件 → 生成提纲 → 出 3~5 道题 → 归档笔记 |
| 单章听不懂 | 指定某一章提问，如「洛必达法则什么时候能用」 | 限定课件范围检索原文，基于原文解释并标注出处 |
| 错题回顾 | 在学习档案中按课件或时间筛选错题 | 按时间线展示错题与解析，支持回看原对话 |
| 临时补漏 | 输入考试日期与薄弱点 | 生成按天划分的四阶段备考计划 |

## 3.3  用户角色与权限

表 3-2  角色与权限

| 角色 | 权限范围 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 学生（主要角色） | 注册、登录、上传与删除本人课件、发起对话、查看本人档案 | 数据严格按用户隔离，课件与笔记仅本人可见 |
| 管理员（可选） | 查看用户与课件统计 | 课程设计阶段暂不实现，列为可选项 |

# 4  需求分析

## 4.1  功能需求

按模块归纳核心功能需求，编号用于后续需求追踪与测试用例关联。优先级分为「必须（P0）」与「应该（P1）」两档。

表 4-1  功能需求清单

| 编号 | 模块 | 功能描述 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-01 | 用户管理 | 注册、登录、密码加密存储 | P0 |
| FR-02 | 用户管理 | 基于 JWT 的接口鉴权与用户数据隔离 | P0 |
| FR-03 | 课件管理 | 上传 PDF / Word 课件并保存文件 | P0 |
| FR-04 | 课件管理 | 解析文档文字、清洗噪声、建立检索索引 | P0 |
| FR-05 | 课件管理 | 课件列表查看与删除 | P0 |
| FR-06 | 智能对话 | 自然语言提问，触发 ReAct 循环 | P0 |
| FR-07 | 智能对话 | 工具①：在本人课件中检索知识点 | P0 |
| FR-08 | 智能对话 | 工具②：基于课件原文生成练习题 | P0 |
| FR-09 | 智能对话 | 工具③：按考试日期与薄弱点生成备考计划 | P0 |
| FR-10 | 智能对话 | 工具④：把生成资料归档到个人档案 | P0 |
| FR-11 | 智能对话 | 返回 Markdown 结果与思考轨迹，前端渲染 | P0 |
| FR-12 | 学习档案 | 历史对话、笔记、错题的分类查看 | P1 |

## 4.2  非功能需求

表 4-2  非功能需求

| 类别 | 要求 |
| --- | --- |
| 性能 | 单次对话（含 3~5 轮工具调用）响应时间控制在 20 秒以内；课件解析 10MB 以内文件不超过 30 秒 |
| 安全 | 密码加密存储；接口需鉴权；用户数据隔离；API Key 只存在于服务端环境变量，禁止入库与提交仓库 |
| 可靠性 | 智能体循环设置最大轮次与超时保护，工具异常不得导致接口 500，必须返回可读结果 |
| 可用性 | 支持 Chrome / Edge 最新版；关键操作有明确提示与错误说明 |
| 可维护性 | 三层架构职责清晰；智能体模块具备单元测试；关键约定写入文档 |
| 兼容性 | 后端 JDK 17、前端 Node 20、智能体 Python 3.11+、数据库 MySQL 8 |

## 4.3  核心业务流程

系统最具代表性的流程是「基于课件复习」的一次完整对话。用户上传《高等数学》课件后输入「下周要考高数极限，帮我复习」，智能体依次执行检索、出题、归档，最终由前端渲染结果。下表为真实运行的思考轨迹（前期已在智能体服务中跑通）。

表 4-3  ReAct 对话轨迹示例

| 轮次 | 思考（Thought） | 行动（Action） | 观察（Observation） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户问课程内容，先检索课件原文 | search_courseware（极限） | 返回课件原文：极限定义、两个重要极限、洛必达法则等 |
| 2 | 已拿到原文，基于它出配套练习 | generate_exercises（原文, 3 题） | 生成 3 道简答题及参考答案 |
| 3 | 用户给了考试日期，补一份倒排计划 | generate_study_plan（日期） | 生成四阶段、按天划分的备考计划 |
| 4 | 资料齐了，存入个人档案 | archive_note（标题, 内容） | 归档成功，返回笔记编号 |
| 5 | 整理最终回答 | — | 输出 Markdown，前端渲染富文本与公式 |

# 5  可行性分析

## 5.1  技术可行性

项目所选技术均为成熟方案：前端 Vue 3 + Element Plus、业务层 Spring Boot 3、智能体层 FastAPI + LangChain、数据库 MySQL 8，社区资料充足，学习成本可控。真正的技术风险集中在智能体的可控性上——是否会出现无限调用工具、是否会胡编乱造。这两点已在前期骨架中通过「强制检索 + 四条安全阀」给出工程解，并用 40 个自动化测试验证，因此技术路线可行。

## 5.2  经济可行性

系统本身为课程设计作品，无需商业投入；主要成本是大模型 API 调用费用。以国内主流模型（DeepSeek / 通义千问）的公开价格估算，一次包含多轮工具调用的完整对话约消耗数千 token，成本在分厘级别；课程演示与测试的总调用量预计不足十元，且各平台均提供新用户免费额度。开发工具（VS Code、Git、MySQL）全部免费，经济上完全可行。

## 5.3  操作可行性

系统为 B/S 架构，用户只需浏览器即可使用，无需安装任何客户端；上传课件、对话、查看档案均为常见 Web 交互形式，符合目标用户的使用习惯。开发与协作工具（Git + GitHub）也已配置完成，组员可按规范文档直接上手。

## 5.4  进度可行性

项目周期为 6 周，4 人分工明确（前端、后端、智能体、测试与文档），可并行推进。截至本报告编写时，第 0 周前置准备已全部完成：仓库、协作规范、智能体服务骨架与核心循环均已就绪，实际进度略快于计划，为后续联调留出了缓冲。整体进度可行。

# 6  技术方案与选型

## 6.1  总体架构

系统采用前后端分离 + Java / Python 双服务架构。浏览器端 Vue 3 负责界面与富文本渲染；Spring Boot 业务层负责用户鉴权、文件存储、数据库读写与请求编排；Python 智能体层负责 ReAct 循环、四个工具的实现与文档解析，通过 HTTP 与业务层通信。职责边界清晰：业务层不写推理逻辑，智能体层不直接改业务表结构。

## 6.2  技术选型对比

表 6-1  关键技术选型

| 环节 | 选型 | 备选方案 | 选择理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + Element Plus | React + Ant Design | 学习曲线平缓，Element Plus 组件覆盖表单与表格场景 |
| 业务服务 | Spring Boot 3（JDK 17） | Flask / Django | 课程要求包含 Java 服务；生态成熟，便于分层与鉴权 |
| 智能体编排 | FastAPI + 自研 ReAct 循环 | LangGraph 预构建 | 循环逻辑可完全掌控，便于答辩讲解与定制安全阀 |
| 课件检索 | 关键词打分（2-gram） | 向量检索（Chroma / FAISS） | 零外部依赖、可解释；向量检索列为后续升级项 |
| 文档解析 | PyPDF / python-docx + 文本清洗 | 付费 OCR 服务 | 免费、离线，满足文字型课件需求 |
| 数据库 | MySQL 8 | SQLite | 课程要求；支持多用户与并发，贴近真实部署 |

## 6.3  开源方案调研结论

前期在 GitHub 上检索了同类项目，评估是否直接二次开发。主要候选与结论如下：

表 6-2  同类开源项目评估

| 项目 | 技术栈 | 关注度 | 许可 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZpAgent | LangChain + LangGraph + FastAPI + Vue3 | 5 星 | MIT | 技术栈最接近，可借鉴流式输出与工具组织方式 |
| ai-chatbot（智学AI） | FastAPI + LangChain + ChromaDB + Streamlit | 3 星 | 无 | 有 RAG 无 ReAct；无许可证，不可直接使用代码 |
| IntelliCourse | FastAPI + LangChain + LangGraph + Pinecone | 低 | — | 课程顾问场景相近，但依赖境外云服务 |
| TAlker | LangChain + ChromaDB（BM25 + 向量） | 低 | — | 混合检索思路值得借鉴 |

结论：同类项目多为个人练习，缺少可直接 fork 的成熟工程；且绝大多数没有 Java 业务层，与本项目的三层架构和四人分工不匹配。因此确定采用「自建骨架 + 复用官方框架」的路线：ReAct 循环自行实现以保证可控与可讲解，工具与 LLM 调用复用 LangChain 生态，并借鉴上述项目在流式输出与混合检索上的设计思路。

# 7  关键难点与应对措施

表 7-1  难点与应对

| 难点 | 具体表现 | 应对措施 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 知识幻觉 | 模型凭记忆作答，内容与课件不符 | 强制先调用检索工具，基于课件原文回答并标注出处 | 已在骨架实现 |
| 无限循环 | 模型反复调用同一工具，浪费 token 甚至卡死 | 最大轮次上限、重复调用打断、工具异常转观察、必定返回 | 已实现并测试 |
| PDF 文本脏乱 | 硬换行、页码、零宽字符导致检索命中率低 | 独立文本清洗模块：合并断行、去页码、去控制符 | 已实现并测试 |
| 大模型 API 不稳定 | 网络波动或限流导致对话中断 | 设置超时与降级；规则引擎作为无 Key 时的兜底 | 部分实现 |
| 四人协作冲突 | 同时修改同一文件、误提交密钥与大文件 | 分支模型 + 提交规范 + .gitignore + AI 助手规则文件 | 已完成规范 |

# 8  团队分工与进度计划

## 8.1  团队分工

表 8-1  成员分工

| 成员 | 角色 | 主要职责 | 工作分支 |
| --- | --- | --- | --- |
| 朱斌 | 前端开发 | Vue 页面、接口对接、Markdown 与公式渲染 | feature/frontend |
| 黄博成 | 后端开发 | 数据库设计、用户与文件接口、请求编排 | feature/backend |
| 伍宇钊 | 智能体开发 | ReAct 循环、四个工具、课件解析与调试 | feature/agent |
| 严博誉 | 测试与文档 | 仓库管理、功能测试、全套文档、答辩材料 | feature/docs |

## 8.2  进度计划

表 8-2  六周里程碑

| 阶段 | 主要任务 | 交付物 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 0 周 | 环境与仓库、协作规范、技术验证 | 仓库、规范文档、智能体骨架 | 已完成 |
| 第 1 周 | 需求与设计 | 需求规格说明书、用例图、ER 图、原型 | 进行中 |
| 第 2 周 | 骨架搭建 | 三个模块脚手架、数据库建表 | 待开始 |
| 第 3 周 | 核心功能 | 用户模块、课件上传与解析、文本索引 | 待开始 |
| 第 4 周 | 核心亮点 | ReAct 循环接入大模型、对话页面 | 待开始 |
| 第 5 周 | 功能完善 | 学习档案、错题本、界面美化 | 待开始 |
| 第 6 周 | 测试与交付 | 测试报告、文档定稿、答辩 PPT | 待开始 |

# 9  前期工作进展

截至本报告编写，第 0 周的前置准备已全部落地，可直接支撑后续开发与联调。

表 9-1  前置准备工作清单

| 工作项 | 产出物 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 版本库与分支模型 | GitHub 仓库、main / dev / 四条 feature 分支 | 已完成 |
| 团队协作规范 | 协作规范、Git 速查表、开发环境与接口约定 | 已完成 |
| 项目说明 | 面向用户的 README、PR 与 Issue 模板 | 已完成 |
| 智能体服务骨架 | FastAPI 服务、健康检查、对话接口与数据契约 | 已完成 |
| 四个工具 | 课件检索、出题、备考计划、笔记归档 | 已完成 |
| ReAct 循环 | 循环控制器、四条安全阀、完整思考轨迹输出 | 已完成 |
| 课件文本清洗 | 断行合并、页码剔除、零宽字符清理 | 已完成 |
| 自动化测试 | 40 个单元与接口测试全部通过 | 已完成 |
| 大模型接入 | 将规则引擎替换为真实大模型推理 | 进行中 |
| 前端与后端 | Vue 页面、Spring Boot 接口与数据库 | 待开始 |

# 10  风险分析

表 10-1  风险识别与应对

| 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大模型接入效果不达预期 | 中 | 高 | 先用规则引擎保证链路可用；提示词模板化、可迭代调整 |
| 成员 Git 不熟练导致误操作 | 高 | 中 | 分支保护 + AI 助手规则文件 + 禁止强推 + 每日同步 |
| API 费用或限流超预期 | 中 | 中 | 控制最大轮次、缓存重复检索结果、准备备用服务商 |
| 三人进度不均导致集成延期 | 中 | 高 | 每周固定站会；先打通接口再各自填充功能 |
| Python 版本兼容问题 | 低 | 中 | 固定解释器版本，依赖锁定后写入文档 |
| 文档与实现脱节 | 中 | 中 | 每次功能变更同步更新文档，PR 时检查 |

# 11  结论

综合以上分析，本项目在技术、经济、操作与进度四个维度均具备可行性。选题针对真实存在的学习痛点，技术路线有三层架构与成熟框架支撑，核心难点已在前置阶段通过工程手段验证，团队分工与协作机制也已就绪。

下一步工作：一是完成需求规格说明书与系统设计文档，明确接口与数据结构；二是打通「前端—业务层—智能体」的最小闭环；三是将规则引擎升级为真实大模型推理，并在真实课件上评估回答质量。

— 报告结束 —